|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер н/п** | **Наименование работы** | **Срок начала** | **Срок окончания** | **Трудоемкость (ч/дн)** | **Ответственный ФИО** | **Отчетный документ** |
| 1 | Разработка ТЗ | 24.09.23 | 28.09.2023 | 10 | Семенов Е.А+ | БПЦ 21-01 ТЗ |
| 2 | Разработка проектной документации | 09.10.23 | 30.11.23 | 23 | Семенов Е.А | Акт о ПД |
| 2.1 | Разработка руководства пользователя | 09.10.23 | 30.11.23 | 3 | Мацук В.С | БПЦ 21-01 РП |
| 2.2 | Разработка руководства администратора | 15.11.23 | 30.11.23 | 3 | Сухих А.М | БПЦ 21-01 РА |
| 2.3 | ПМ тестирование | 01.12.23 | 07.12.23 | 3 | Шауфлер С.А | БПЦ 21-01 ПМ |
| 2.4 | Расчет надежности | 01.12.23 | 07.12.23 | 2 | Загуменный К.В | БПЦ 21-01 РН |
| 2.5 | План проекта и разработки | 09.10.23 | 19.10.23 | 3 | Семенов Е.А+ | БПЦ 21-01 ППР |
| 2.6 | Паспорт системы | 09.11.23 | 30.11.23 | 1 | Мацук В.С | БПЦ 21-01 ПС |
| 2.7 | Отчет по графическому дизайну | 09.10.23 | 30.10.23 | 5 | Костюк С.В  Еремеев Д.Е | БПЦ 21-01 ОТд |
| 3 | Тестирование и отработка документации | 30.11.23 | 07.12.23 | 16 | Шауфлер С.А | Акт о внесении изменений |
| 3.1 | Создание опытного образца | 21.10.23 | 15.12.23 | 25 | Цветков Л.С  Ковальчук К.А  Семенов Е.А | Опытный образец |
| 3.2 | Тестирование опытного образца | 30.11.23 | 07.12.23 | 8 | Шауфлер С.А | Акт о внесении изменений |
| 3.3 | Выпуск отчета по тестированию | 30.11.23 | 07.12.23 | 2 | Загуменный К.В | БПЦ 21-01 ОТ |
| 3.4 | Отработка документации | 07.11.23 | 16.12.23 | 2 | Семенов Е.А | Акт о внесении изменений |
| 4 | Сдача работы заказчику | 16.12.23 | 17.12.23 | 1 | Семенов Е.А | Акт сдачи приемки |